第10組 Sprint進度書面報告

Scrum Master: 資管三乙 劉焯然

Product Owner: 資管二甲 李偉臣

組員: 資管二甲 林凱信、陳澔平、陳天威

Sprint 1

Sprint Planning

Sprint 1的目標: 成績文本解析與基本計算

Sprint 1應完成之User Story

| Epic | User Story | 優先順序 |
| --- | --- | --- |
| 1 成績匯入與解析引擎 | 1.1 瀏覽器擴充功能 (Extension) 與前端介面串接建置 | 1 |
|  | 1.2 官方課診系統 DOM 資料擷取腳本開發 | 1 |
|  | 1.3 修課紀錄結構化處理 (轉換為 JSON 格式) | 1 |
|  | 1.4 擴充功能未安裝或擷取失敗之防呆與錯誤提示機制 | 1 |
|  | 1.5 異常解析時的手動備援輸入頁面 | 2 |
| 2 學分結算與視覺化 | 2.1 及格門檻自動判定與不及格科目排除 | 1 |
|  | 2.2 結算結果視覺化渲染 (含畢業狀態判定) | 1 |
|  | 2.3 學分缺口試算 (對接畢業門檻 SQL 資料庫) | 1 |
| 3.1 系辦秘書降低行政負擔 | 3.1 系辦秘書降低行政負擔 | 2 |

未完成之User Story:1.4、 1.5、3.1

Sprint 1 核心驗收條件

Story A: 介面呈現與空白防呆處理

- Given 使用者進入「成績資料同步」頁面。

- When 使用者尚未安裝瀏覽器擴充功能，或未在登入官方系統的狀態下觸發「同步」動作。

- Then 系統必須中斷動作，並於畫面上跳出明確的引導提示（如：「請先安裝擴充功能並確認已登入校務系統」），以完成防呆機制。

Story B: 成功萃取有效資料與雜訊免疫

- Given 使用者已透過官方課程診斷系統完成登入（本系統不經手帳號密碼）。

- When 使用者透過擴充功能觸發資料擷取。

- Then 擴充功能必須成功讀取官方頁面中的 DOM 資料（精確走訪全人/校定、必修、必選、其它等分頁），將其整理成 JSON 結構後回傳至本系統頁面，完成資料結構化。

Story C: 基礎及格判斷與不及格科目排除

- Given 系統已成功接收並結構化使用者的所有歷史成績資料。

- When 系統觸發學分加總與缺口計算邏輯時。

- Then 系統必須自動判斷成績數值，直接剔除未達及格標準（如低於 60 分）或遭標記退選的科目，僅統計真正通過的學分數，並於畫面上呈現正確的總結算數字。

Daily Scrum摘要

| 日期 | 問題 | 解決方案 |
| --- | --- | --- |
| 3/11 | 需要突出我們專案和同類型網站的優勢 | 強調我們專案有獨特的學分計算功能 |
| 3/18 | 需要找尋協助的AI工具 | 善用學生優惠計劃 |
| 3/22 | 要決定Sprint 1內容 | 討論出Sprint 1的MVP |
| 3/29 | 開始決定分工，要開始學GitHub。經過課堂攻防戰發現專案在學生歷史資料的獲取上有問題。 | 需要加急開始討論，定期開會。 |
| 4/2 | GitHub不會用 | 觀看學長姐的GitHub教學影片 |
| 4/8 | 需要解決校方不會開放API的問題 | 變更為開發瀏覽器擴充功能，在不經手 LDAP 帳密的前提下，直接於官方頁面擷取結構化 DOM 資料來同步。 |
| 4/12 | PHP有點忘了 | 參考濟聰老師的講義 |
| 4/15 | 進度落後 | 加急衝刺，嚴格執行指令 |

Sprint Review

| 問題內容或建議 | 解決方案 |
| --- | --- |
| 學生歷史資料的獲取 | 將解決方案重構為「官方驗證＋瀏覽器擷取＋前端展示」的三階段機制： - 官方驗證： 使用者登入行為完全發生在學校官方課診系統，本系統不儲存、不經手任何帳號密碼，確保資安合規性。 - 前端資料擷取： 採用瀏覽器擴充功能，於已登入的官方頁面中讀取 DOM 資料，自動抓取全人/校定、必修、必選、其它等分頁的原始資料，並結構化為 JSON 格式。 - 系統同步展示： 擴充功能將 JSON 資料安全回傳至本系統頁面，系統再進行學分粗估、分類與畫面渲染展示。 |
| 各系的畢業門檻 | 將於 Sprint 2 擴充 SQL 資料庫，建立各系所及不同入學學年的學分對照表，以利動態比對。 |
| 學年通識 | 將於 Sprint 2 擴充 SQL 資料庫，建立各系所及不同入學學年的學分對照表，以利動態比對。 |
| 不同學年不同要求 | 將於 Sprint 2 擴充 SQL 資料庫，建立各系所及不同入學學年的學分對照表，以利動態比對。 |

Sprint Retrospective

| 問題 | 解決方案 |
| --- | --- |
| 很難大家定期實體開會 | 採線上會議 |
| 不會Github模式的協作模式 | 觀看學長姐的教材，多實作以獲得經驗 |
| 訊息已讀不回 | 發訊息一定要講清楚收訊息的人是誰，收訊息的人務必回應，就算有問題也要回應 |
| 大家各做各的，導致程式有衝突 | 互相交流、查看、學習 |

Sprint 2

Sprint Planning

Daily Scrum摘要

Sprint Review

Sprint Retrospective